Info till medlemmar i Vintergatans SMF
Under hösten har gatubelysningen färdigställts. 
Vi har fått 29 st gatubelysningspunkter och en mast på tennisbanan uppförda + de som tidigare fanns, 2 i båthamn och 2 vid informationstavlan. Kostnaden för den investering som nu gjorts är 210 000 kr och överensstämmer med budget lagd 2012. 
Från att ha haft två elabonnemang har vi nu ett eftersom båthamnens elförsörjning nu
kopplats ihop med gatubelysningen.
En nyinvestering utförd av entreprenörer skulle ha hamnat närmare 1 milj. på det som
utförts nu. 
Nu har vi begagnade armaturer och stolpar men vi tror inte det skiljer något belysningsmässigt. Men de har däremot en kortare livslängd. 
I de armaturer som monterats i år är det en ledlampa 26 W, och i de som monterades 2014 är det en natriumlampa 70 W. 
Ledlampan har kommit ut på marknaden i år och har ett vitare sken. 
Masten vid tennisbanan kommer att driftsättas senare. 
Vi har 2014 fått ett årligt driftsbidrag på  10 st belysningspunkter á 125 kr och kan förvänta oss 2-3 st ytterligare på de som installerats i år.
Vi vill rikta ett stort Tack till Bengt H, Bengt Erik S, Tommy H och Fredrik R som har gjort 
detta möjligt.
Vattenverket
Under sommarens driftstörningar, där det bla var ett vattenuttag som låg 100% högre än normalt några dygn, ventiler som havererat och en avtappningsventil från magasinet som läckte, byttes ventilerna ut och justerades. 
Råvattenpumparna i borrhålen sänktes 3-4 meter och före det hade sandfiltret bytts ut. En ny vattenmätare har installerats.
Efter det har vattenverket fungerat bra. Vårt senaste vattenprov i oktober var bra. 
Bl a har PH värdet har höjts ca 10 % till 7,7.  Järn o sulfid har sänkts och turbiditeten har 
blivit bra. Förbättringarna som skett är säkert ett resultat av filterbytet. 
Ja ett så här bra vattenprov är det länge sedan vi hade.
Ett stort Tack till Ove N och Fredrik R
Planerade arbetsdagar 4 lördagar 2015
110 arbetsdagar har utförts av 46 fastighetsägare.
En uppmaning till alla som inte lämnat konto till Zarah för ersättning av arbetsdagar, måste göra detta nu, dock senast den 10 december annars förfaller rätten till pengarna.
Ett separat info om detta har skriftligen delgetts alla i samband med utskicket av fakturan i jan 2015. Det krav vi nu ställer beror på att det skall göras ett bokslut i samfälligheten. 
Därutöver har arbeten med sjömärken, konstgräset, kompletterande målning sjöbodar och skogsröjning varit uppgifter utanför områdesansvariga, som utförts av 9 st som alltid ställer upp.
Styrelse har beslutat
att ansöka hos Länsstyrelsen om tillstånd av muddring i båthamnen
      ev. utförande 2017 om tillstånd ges och årsmötesbeslut finns 
att ansöka om dispens att utföra störningsåtgärder riktade mot skarv 2016
      Vi lyckades freda dom 2 öar där häckning skett 2014 under 2015
      Skall vi lyckas än en gång krävs ett större engagemang från medlemmarna.
att arrangera en 40 års jubileumsfest för områdets medlemmar den 16 juli 2016
att föreslå årsmötet samma upplägg och ersättning som 2015 för arbetsdagar 2016

Vintern nalkas och vi vill påminna de fastighetsägare som inte satt upp utlagda 
plogkäppar på gatan i anslutning till sin fastighet att göra detta nu. Hoppas gatuansvariga följer upp.